Администрация Карагинского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«24»  августа  2010 г.                                       N    135

п. Оссора

Об утверждении календарного плана перехода

на предоставление в электронном виде

первоочередных муниципальных услуг,

предоставляемых органами местного самоуправления

и муниципальными учреждениями

Карагинского муниципального района

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации                         от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», распоряжения Правительства Камчатского края от 19 февраля 2010 года № 91-РП «Об утверждении плана перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями Камчатского края»

1. Утвердить  план перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами  местного самоуправления и муниципальными учреждениями Карагинского муниципального района (далее –План) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Структурным подразделениям Администрации Карагинского муниципального района   и муниципальным учреждениям Карагинского муниципального района:

2.1. организовать проведение мероприятий по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде согласно Плану;

2.2. при переходе на предоставление муниципальных услуг в электронном виде руководствоваться этапами перехода на предоставление услуг в электронном виде согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Карагинского муниципального района Ярмонову Т.В.

Глава Карагинского

муниципального района						В.И. Никора

Приложение № 1

к распоряжению Главы Карагинского муниципального района

от «24» августа  2010 г. № 135

ПЛАН

перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Карагинского муниципального района в электронном виде

| № | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р | Исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| I.Услуги в сфере образования и науки Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |
| 1 | Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Муниципальное учреждение; Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Карагинского муниципального района | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Муниципальное учреждение; Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Карагинского муниципального района | до 1 декабря 2010 года |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 3 | Зачисление в образовательное учреждение | муниципальные образовательные учреждения | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| 4 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | муниципальные образовательные учреждения | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| 5 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | муниципальные образовательные учреждения | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| 6 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | муниципальные образовательные учреждения | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| II. Услуги в сфере здравоохранения Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 7 | Приём заявок (запись) на прием к врачу | муниципальные учреждения здравоохранения | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| 8 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | муниципальные учреждения здравоохранения | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |
| 9 | Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Карагинского муниципального района | Самостоятельный отдел социальной защиты населения | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| 10 | Перерасчет размеров ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Карагинского муниципального района | Самостоятельный отдел социальной защиты населения | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| IY.Услуги в сфере культуры Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 11 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| 12 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |
| Y. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |
| 13 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Управление жилищно – коммунального хозяйства и муниципальной собственности администрации Карагинского муниципального района | до 1 декабря 2010 года |  |  |  |  |
| 14 | Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Управление жилищно – коммунального хозяйства и муниципальной собственности администрации Карагинского муниципального района | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года |  |
| 15 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Управление жилищно – коммунального хозяйства и муниципальной собственности администрации Карагинского муниципального района | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года |  |
| 16 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Управление жилищно – коммунального хозяйства и муниципальной собственности администрации Карагинского муниципального района | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года |  |
| 17 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на межселенных территориях Карагинского муниципального района | Управление жилищно – коммунального хозяйства и муниципальной собственности администрации Карагинского муниципального района | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года |  |
| 18 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Управление жилищно – коммунального хозяйства и муниципальной собственности администрации Карагинского муниципального района | до 1 декабря 2010 года | до 1 января 2011 года | до июля 2012 года | до 1 января 2013 года | до 1 января 2014 года |

Приложение № 2

к распоряжению Главы 
	    Карагинского муниципального района

от «135» августа 2010 г. № 135

ЭТАПЫ

перехода на предоставление услуг

в электронном виде

| Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I этап | размещение информации о муниципальных услугах на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края, официальном сайте администрации Карагинского муниципального района Актуализация данных в Сводных реестрах государственных и муниципальных услуг (функций) | до 1 декабря 2010 года |
| II этап | размещение на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края, официальном сайте администрации Карагинского муниципального района форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 1 января 2011 года |
| III этап | обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края, официального сайта администрации Карагинского муниципального района | до июля 2012 года |
| IV этап | обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края , официального сайта администрации Карагинского муниципального района мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | до 1 января 2013 года |
| V этап | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края, официальном сайте администрации Карагинского муниципального района если это не запрещено федеральным законом | до 1 января 2014 года |