****

**Администрация Карагинского муниципального района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 09 » февраля 2021 г. №66

п. Оссора

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение** **«поселок Оссора»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ, постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», постановлением администрации Карагинского муниципального района от 17.09.2014 № 321 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе», распоряжением главы Карагинского муниципального района от 21.09.2020 № 220 «О разработке муниципальных программ».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Карагинского муниципального района от 29.12.2017 г. № 295 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды в МО ГП «п. Оссора», считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в официальном сетевом издание – Карагинский РФ и распространяется на правоотношения с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления по выполнению полномочий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора».

И. о. Главы Карагинского

муниципального района Т.А. Рубанова

Приложение 1

к Постановлению № 66

от « 09 » февраля 2021г.

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение** **«поселок Оссора»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по выполнению полномочий  МО СП «п. Оссора» |
| Разработчик Программы | Управление по выполнению полномочий  МО СП «п. Оссора»  Начальник отдела по благоустройству и жилищной политике управления по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» - Тукбаева Светлана Юрьевна  тел.: 8 (415-45) 41-0-34 |
| Руководитель управления по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» | А.Б. Лех |

Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора

2021 год

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора».**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | **«Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора»** |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ, постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», постановление администрации Карагинского муниципального района от 17.09.2014 № 321 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе», распоряжение главы Карагинского муниципального района от 21.09.2020 № 220 «О разработке муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по выполнению полномочий муниципальное образование сельское поселение «поселок Оссора» (МО СП «п. Оссора») |
| Исполнители Программы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Участники Программы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Цели Программы | Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения в МО СП «п. Оссора».  Улучшение внешнего облика МО СП «п. Оссора». |
| Задачи Программы | - улучшение содержания автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя;  - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;  - повышение уровня мобилизационной готовности дорожного хозяйства в МО СП «п. Оссора»;  - устройство, ремонт и восстановле­ние систем наружного освещения;  - санитарная очистка, периодическая уборка территорий от мусора;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - обустройство площадок для временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО);  - благоустройства обще­ственных и дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в бла­гоустройстве;  - благоустройство территории кладбища;  - благоустройство локальных захоронений участников ВОВ;  - формирования условий для беспрепят­ственного доступа инвалидов и других ма­ломобильных групп населения к обществен­ным и дворовым территориям многоквартирных домов;  - повышения уровня вовлеченности заин­тересованных граждан, организаций в реа­лизацию мероприятий по благоустройству территорий;  - разработка проектной документации. Межевание и кадастровые работы;  - подготовка технических планов объектов для внесения сведений по объектам недвижимости МО СП «п. Оссора» в ЕГРН;  - определение стоимости объектов имущества (стоимости аренды), для передачи имущественных прав. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | «Площадь ремонта и содержания дорог» – 2 123,532 тыс. м2:  2021 г. – 707,844 тыс. м2;  2022 г. – 707,844 тыс. м2;  2023 г. – 707,844 тыс. м2.  «Протяженность дорог подлежащих капитальному ремонту» - 8 176,20 тыс. м:  2021 г. – 4 485,2 тыс. м;  2022 г. – 3 691,0 тыс. м;  2023 г. – 0 тыс. м.  «Площадь увлажнения дорог» –1 234,05 тыс. м2:  2021 г. – 411,35 тыс. м2;  2022 г. – 411,35 тыс. м2;  2023 г. – 411,35 тыс. м2.  «Ремонт и содержание тротуаров» – 450 маш.ч.:  2021 г. – 150 маш. ч;  2022 г. – 150 маш. ч;  2023 г. – 150 маш. ч.  «Работы по содержанию придомовых проездов» – 150 маш. час:  2021 г. – 50 маш. ч;  2022 г. – 50 маш. ч;  2023 г. – 50 маш. ч.  «Электроэнергия для уличного освещения» – 390 000 кВт/ч:  2021 г. – 130 000 кВт/ч;  2022 г. – 130 000 кВт/ч;  2023 г. – 130 000 кВт/ч.  «Ремонт сетей уличного освещения» – 6:  2021 г. – 2;  2022 г. – 2;  2023 г. – 2.  «Новые линии уличного освещения» – 2,00 тыс. м:  2021 г. – 1,00 тыс. м;  2022 г. – 0,5 тыс. м;  2023 г. – 0,5 тыс. м.  «Работы по санитарной очистки территорий и ликвидации несанкционированных свалок» – 3 300 маш. ч:  2021 г. – 1 100 маш. ч;  2022 г. – 1 100 маш. ч;  2023 г. – 1 100 маш. ч.  «Работы по санитарной очистки территорий и ликвидации несанкционированных свалок» – 3 000 чел. ч:  2021 г. – 1 000 чел. ч;  2022 г. – 1 000 чел. ч;  2023 г. – 1 000 чел. ч.  «Площадки ТКО» – 6:  2021 г. – 2;  2022 г. – 2;  2023 г. – 2.  «Обще­ственные территории» - 3:  2021 г. – 1;  2022 г. – 1;  2023 г. – 1.  «Дворовые тер­ритории МКД» – 7:  2021 г. – 3;  2022 г. – 2;  2023 г. – 2.  «Работы по благоустройству кладбища» – 6:  2021 г. – 2;  2022 г. – 2;  2023 г. – 2.  «Саженцы» – 300 шт.:  2021 г. – 100 шт.;  2022 г. – 100 шт.;  2023 г. – 100 шт.  «Работы по содержанию и ремонту имущества» – 15:  2021 г. – 5;  2022 г. – 5;  2023 г. – 5.  «Система видео наблюдения» – 1.  2021 г. – 1;  2022 г. – 0;  2023 г. – 0.  «Документация» – 15:  2021 г. – 5;  2022 г. – 5;  2023 г. – 5. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 – 2023 г.г. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма – «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора»;  Подпрограмма – «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора»;  Подпрограмма – «Благоустройство территорий»;  Подпрограмма – «Проектная и техническая документация». |
| Общий объем финансирования Программы по годам | Общий объем финансирования Программы составляет – 112 097,24796 тыс. руб., из них по годам:  2021 г. –40 517,24796 тыс. рублей;  2022 г. – 35 790,00000 тыс. рублей;  2023 г. – 35 790,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - автомобильные дороги общего пользования муниципального значения, соответствующие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, круглогодичная доступность для населения;  - повышение безопасности дорожного движения на дорогах;  - улучшение экологического и санитарного состояния территорий прилежащих к дорогам;  - дворовые территории МКД и проезды к ним, соответствующие нормативным требованиям;  - освещение территории поселка в темное время суток;  - содержание территории поселка в соответствии с санитарными нормами;  - места временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), соответствующие требованиям законодательства;  - благоустроенные общественные территорий поселка;  - благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов поселка;  - территория кладбища комфортная для посещения;  - благоустроенные локальные захоронения участников ВОВ;  - условия для беспрепят­ственного доступа инвалидов и других ма­ломобильных групп населения к обществен­ным территориям и дворовым территориям многоквартирных;  - вовлеченность заин­тересованных граждан, организаций в реа­лизацию мероприятий по благоустройству территорий поселка;  - снижение количества случаев нарушений Правил благоустройства и порчи муниципального имущества;  - муниципальное имущество (детские площадки, спортивные площадки, площадки под сбор ТКО, системы видео наблюдения и пр.) в технически исправном состоянии;  - проектно-сметная документация (ПСД) для создания или ремонта объектов МО СП «п. Оссора»;  - кадастровые планы установления границ земельных участков;  - технические планы объектов, для внесения сведений объектов недвижимости МО СП «п. Оссора» в ЕГРН;  - документ устанавливающий рыночную стоимость имущества, в том числе и стоимость аренды. |

**1. Характеристика проблемы или необходимость развития определенной сферы деятельности как обоснование необходимости принятия Программы**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора» является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей поселка.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Низкий уровень благоустройства характерен практически для всех населенных пунктов Камчатского края в т.ч. и для МО СП «п. Оссора». Не все существующие элементы благо­устройства территории п. Оссора отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, на значительной их части такие элементы благоустройства, как архитектурно-планировочная организация территории, вообще отсутствуют.

Имеет место высокий уровень износа и разрушение до­рожного полотна автомобильных дорог (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары), дворовых территорий много­квартирных домов и проездов к ним, не производится подсыпка и профили­рование дорог с гравийным покрытием в необходимом объеме, что сказыва­ется на качестве механизированной уборки улиц и дорог, особенно в зимний период.

Слабое развитие имеет уличное наружное освещение, ограничено лишь подсветкой про­езжих частей главных улиц.

Детские игро­вые и спортивные площадки отсутствуют или имеют большой физический и моральный износ. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими и другими придомовыми площадками, малыми архи­тектурными формами.

В последние годы снизились темпы работ по озеленению террито­рий. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в замене, своевременной подрезке и допол­нительном уходе.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенного пунк­та, такие как, пешеходные зоны, зоны отдыха, нуждаются в рекон­струкции и ремонте.

До настоящего времени благоустройство дворовых и обществен­ных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустрой­ству не производились или производились в не достаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хране­ния автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в преды­дущие годы.

Состояние общественных и дворовых территорий, не обеспечивает растущие по­требности и не удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенного пункта и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнитель­ную социальную напряженность в обществе.

Благоустройство общественных и дворовых территорий позволит привести их в удовлетворительное состояние, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Так, в поселке имеются территории общего пользования (сквер, площади, проезды, центральные улицы и т.д.) благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселка, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

**2. Цели, задачи Программы, сроки реализации Программы**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования сельского поселения «поселок Оссора». Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения.

Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселка Оссора, а также дворовых территорий многоквартирных домов. Улучшение внешнего облика поселка.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпада­ющих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Камчатского края, и направлена на повышение уровня благоустройства му­ниципальных образований в Камчатском крае и создания комфортных усло­вий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на террито­рии Камчатского края приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых и междво­ровых территорий, территорий общего пользования в поселке Оссора, путем:

1) приведения состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, дворовых территории многоквартирных домов и проездов к ним, соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и круглогодичной доступности для населения;

2) содержания территории в соответствии с санитарными нормами;

3) улучшение внешней привлекательности улиц и дворов населенного пункта, организацией мест отдыха населения;

4) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворов многоквартирных домов поселка;

5) поддержания в надлежащем состоянии мест традиционного захоронения;

6) формирования условий для беспрепят­ственного доступа инвалидов и других ма­ломобильных групп населения к обще­ственным и дворовым терри­ториям многоквартирных домов;

7) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга­низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Сроки реализации Программы, в один этап с 2021 года по 2023 год.

**3. Механизмы реализации и управления Программой**

Объемы финансирования мероприятий Программы, за счет средств, местного бюджета и внебюджетные источники финансирования, ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «поселок Оссора» о бюджете муниципального образования сельского поселения «поселок Оссора» на очередной финансовый год.

Управление по выполнению полномочий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора» (МО СП «п. Оссора») осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2021-2023 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Контроль над исполнением программы осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы.

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Программы.

Общее управление Подпрограммой «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора» осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказов, согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг):

- ремонт и содержание автомобильных дорог;

- капитальный ремонт автомобильных дорог;

- увлажнение автомобильных дорог;

- ремонт и содержание дворовых территорий МКД и проездов к ним;

- ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения;

- предоставление электроэнергии для уличных сетей наружного освещения.

Общее управление Подпрограммой «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора» осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказов, согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, для заключения муниципальных контрактов:

1) на выполнение работ (услуг):

- уборка территорий от мусора;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- устройство площадок для установки контейнеров.

2) на приобретение мусоросборных контейнеров для временного размещения отходов.

Общее управление Подпрограммой «Благоустройство территории МО СП «п. Оссора» осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции заказчика при размещении заказов, согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, для заключения муниципальных контрактов:

1) на выполнение работ (услуг):

- благоустройство обще­ственных территорий;

- благоустройство дворовых территорий;

- озеленение территорий;

- благоустройство территории мест традиционного захоронения (кладбища).

2) на приобретение скамеек, урн для мусора, оборудования для детских и спортивных площадок.

Общее управление Подпрограммой «Контроль за соблюдением Правил благоустройства и сохранностью муниципального имущества. Содержание и ремонт муниципального имущества» осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказа, согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, для заключения муниципального контракта на выполнение работ (услуг):

- установка видеонаблюдения;

- техническое обслуживание и ремонт имущества;

Общее управление Подпрограммой «Проектная и техническая документация» осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказов, согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг):

- подготовка проектно-сметной документации (ПСД);

- проведение кадастровых работ, в т.ч. установление границ земельных участков;

- подготовка технических планов;

- оценка имущества.

**4. Анализ рисков реализации муниципальной Программы**

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гаран­тированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финан­сированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

Основные риски реализации Программы можно разделить на внут­ренние и внешние:

* 1. к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

в) неэффективное расходование бюджетных средств;

г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

д) необоснованное перераспределение средств, определенных Програм­мой, в ходе ее исполнения;

* 1. к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социаль­но-экономической обстановки в Российской Федерации, Камчатском крае и Карагинском районе, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления ее реали­зацией с совершенствованием механизма ее реализации.

**5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

В результате реализации программы ожидается:

- автомобильные дороги общего пользования муниципального значения, соответствующие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, круглогодичная доступность для населения;

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах;

- улучшение экологического и санитарного состояния территорий прилежащих к дорогам;

- дворовые территории МКД и проезды к ним, соответствующие нормативным требованиям;

- освещение территории поселка в темное время суток;

- содержание территории поселка в соответствии с санитарными нормами;

- места временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), соответствующие требованиям законодательства;

- благоустроенные общественные территорий поселка;

- благоустроенные дворовые территории; многоквартирных домов поселка;

- территория кладбища комфортная для посещения;

- благоустроенные локальные захоронения участников ВОВ;

- условия для беспрепят­ственного доступа инвалидов и других ма­ломобильных групп населения к обществен­ным территориям и дворовым территориям многоквартирных;

- вовлеченность заин­тересованных граждан, организаций в реа­лизацию мероприятий по благоустройству территорий поселка;

- снижение количества случаев нарушений Правил благоустройства и порчи муниципального имущества;

- муниципальное имущество (детские площадки, спортивные площадки, площадки под сбор ТКО, системы видео наблюдения и пр.) в технически исправном состоянии;

- проектно-сметная документация (ПСД) для создания или ремонта объектов МО СП «п. Оссора»;

- кадастровые планы установления границ земельных участков;

- технические планы объектов, для внесения сведений объектов недвижимости МО СП «п. Оссора» в ЕГРН;

- оценка имущества - определение стоимости объектов имущества, в том числе и стоимости аренды.

На достижение целевых значений и показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в 4-ом разделе Программы.

**6. Подпрограммы Программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора» включает в себя четыре подпрограмм:

Подпрограмма – «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора»;

Подпрограмма – «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора»;

Подпрограмма – «Благоустройство территорий»;

Подпрограмма – «Проектная и техническая документация».

**Паспорт Подпрограммы «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Исполнители подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Участники подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Цель Подпрограммы | - повышение качества автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;  - повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования;  - повышение качества уличного освещения;  - повышение качества уровня жизни жителей в п. Оссора. |
| Задачи Подпрограммы | - улучшение содержания автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя;  - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;  - повышение уровня мобилизационной готовности дорожного хозяйства в МО СП «п. Оссора»;  - устройство, ремонт и восстановле­ние систем наружного освещения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы | «Площадь ремонта и содержания дорог» – 2 123,532 тыс. м2:  2021 г. – 707,844 тыс. м2;  2022 г. – 707,844 тыс. м2;  2023 г. – 707,844 тыс. м2.  «Протяженность дорог подлежащих капитальному ремонту» - 8 176,20 тыс. м:  2021 г. – 4 485,2 тыс. м;  2022 г. – 3 691,0 тыс. м;  2023 г. – 0 тыс. м.  «Площадь увлажнения дорог» –1 234,05 тыс. м2:  2021 г. – 411,35 тыс. м2;  2022 г. – 411,35 тыс. м2;  2023 г. – 411,35 тыс. м2.  «Ремонт и содержание тротуаров» – 450 маш.ч.:  2021 г. – 150 маш. ч;  2022 г. – 150 маш. ч;  2023 г. – 150 маш. ч.  «Работы по содержанию придомовых проездов» – 150 маш. час:  2021 г. – 50 маш. ч;  2022 г. – 50 маш. ч;  2023 г. – 50 маш. ч.  «Электроэнергия для уличного освещения» – 390 000 кВт/ч:  2021 г. – 130 000 кВт/ч;  2022 г. – 130 000 кВт/ч;  2023 г. – 130 000 кВт/ч.  «Ремонт сетей уличного освещения» – 6:  2021 г. – 2;  2022 г. – 2;  2023 г. – 2.  «Новые линии уличного освещения» – 2,00 тыс. м:  2021 г. – 1,00 тыс. м;  2022 г. – 0,5 тыс. м;  2023 г. – 0,5 тыс. м. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 г.г. |
| Перечень основных мероприятий | «Ремонт и содержание автомобильных дорог»;  «Капитальный ремонт автомобильных дорог»;  «Увлажнение автомобильных дорог»;  «Тротуары»;  «Проезды к дворовым территориям МКД»;  «Уличное освещение территории поселения». |
| Общий объем финансирования Подпрограммы по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 33 340,76500 тыс. руб., из них по годам:  2021 г. – 13 160,76500тыс. рублей;  2022 г. – 10 090,00000тыс. рублей;  2023 г. – 10 090,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - автомобильные дороги общего пользования муниципального значения, соответствующие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, круглогодичная доступность для населения;  - повышение безопасности дорожного движения на дорогах;  - улучшение экологического и санитарного состояния территорий прилежащих к дорогам;  - дворовые территории МКД и проезды к ним, соответствующие нормативным требованиям;  - освещение территории поселка в темное время суток. |

1. **Цели и задачи Подпрограммы «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора», сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью реализации Подпрограммы является, повышение качества автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

Задачей Подпрограммы является:

- улучшение содержания автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя;

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

- повышение уровня мобилизационной готовности организаций обслуживающих автомобильные дороги общего пользования и дворовых территорий МКД поселка Оссора;

- устройство, ремонт и восстановле­ние систем уличного освещения.

Сроки реализации Подпрограммы, в один этап с 2021 года по 2023 год.

1. **Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограммой предусмотрены основные мероприятия:

- «Ремонт и содержание автомобильных дорог»;

- «Капитальный ремонт автомобильных дорог»;

- «Увлажнение автомобильных дорог»;

- «Тротуары»;

- «Проезды к дворовым территориям МКД»;

- «Уличное освещение территории поселения».

1. **Механизмы реализации и управления Подпрограммой**

Общее управление Подпрограммой осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказов для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг):

- ремонт и содержание автомобильных дорог;

- ремонт и содержание тротуаров;

- ремонт и содержание проездов к дворовым территориям МКД;

- ремонт и восстановление сетей уличного освещения;

- установка новых сетей уличного освещения;

- предоставление электроэнергии для сетей уличного освещения.

Расходование средств осуществляется исполнителями работ на основании заключенных муниципальных контрактов.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора» | 33 340,76500 | 13 160,76500 | 10 090,00000 | 10 090,00000 |

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

За период реализации Подпрограммы планируется, повысить качества автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, круглогодичная доступность для населения, улучшение экологического и санитарного состояния, освещение территории поселка в темное время суток. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования.

**Паспорт Подпрограммы «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Исполнители подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Участники подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Цель подпрограммы | Содержание территории п. Оссора в надлежащем санитарном состоянии |
| Задачи подпрограммы | - санитарная очистка, периодическая уборка территорий от мусора;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - обустройство площадок для твердых коммунальных отходов (площадки ТКО). |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | «Работы по санитарной очистки территорий и ликвидации несанкционированных свалок» – 3 300 маш. ч:  2021 г. – 1 100 маш. ч;  2022 г. – 1 100 маш. ч;  2023 г. – 1 100 маш. ч.  «Работы по санитарной очистки территорий и ликвидации несанкционированных свалок» – 3 000 чел. ч:  2021 г. – 1 000 чел. ч;  2022 г. – 1 000 чел. ч;  2023 г. – 1 000 чел. ч.  «Площадки ТКО» – 6:  2021 г. – 2;  2022 г. – 2;  2023 г. – 2. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 г.г. |
| Перечень основных мероприятий | «Санитарная очистка территории поселка и территории кладбища. Ликвидация несанкционированных свалок»;  «Площадки ТКО». |
| Общий объем финансирования Подпрограммы по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы состовляет, местный бюджет – 23 170,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 г. – 5 770,00000 тыс. рублей;  2022 г. – 8 700,00000 тыс. рублей;  2023 г. – 8 700,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - содержание территории поселка в соответствии с санитарными нормами;  - места временного накопления твердых коммунальных отходов (площадки ТКО), соответствующие требованиям законодательства. |

1. **Цели и задачи Подпрограммы «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора», сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью реализации Подпрограммы является, содержание территории поселка Оссора в надлежащем санитарном состоянии.

Задачами Подпрограммы являются:

- санитарная очистка, периодическая уборка территорий от мусора;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- обустройство площадок для временного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

Сроки реализации Подпрограммы, в один этап с 2021 года по 2023 год.

1. **Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограммой предусмотрены основные мероприятия:

- «Санитарная очистка территории поселка и мест традиционных захоронений (кладбища). Ликвидация несанкционированных свалок»;

- «Площадки ТКО».

1. **Механизмы реализации и управления Подпрограммой**

Общее управление Подпрограммой осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказов для заключения муниципальных контрактов:

1) на выполнение работ:

- уборка территорий от мусора;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- устройство площадок для установки мусоросборных контейнеров для временного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО);

2) на приобретение мусоросборных контейнеров.

Расходование средств осуществляется исполнителями работ и поставщиками материальных ценносте на основании заключенных муниципальных контрактов.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора» | 23 170,00000 | 5 770,00000 | 8 700,00000 | 8 700,00000 |

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

За период реализации Подпрограммы планируется, содержать территорию поселка в соответствии с санитарными нормами, места временного накопления твердых коммунальных отходов (площадок ТКО), соответствующие требованиям законодательства.

**Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территорий» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Исполнители подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Участники подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий МО СП «п. Оссора». |
| Задачи подпрограммы | - благоустройства обще­ственных и дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в бла­гоустройстве;  - благоустройство территории кладбища;  - благоустройство локальных захоронений участников ВОВ;  - формирования условий для беспрепят­ственного доступа инвалидов и других ма­ломобильных групп населения к обществен­ным и дворовым территориям многоквартирных домов;  - повышения уровня вовлеченности заин­тересованных граждан, организаций в реа­лизацию мероприятий по благоустройству территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | «Обще­ственные территории» - 3:  2021 г. – 1;  2022 г. – 1;  2023 г. – 1.  «Дворовые тер­ритории МКД» – 7:  2021 г. – 3;  2022 г. – 2;  2023 г. – 2.  «Работы по благоустройству кладбища» – 6:  2021 г. – 2;  2022 г. – 2;  2023 г. – 2.  «Саженцы» – 300 шт.:  2021 г. – 100 шт.;  2022 г. – 100 шт.;  2023 г. – 100 шт.  «Работы по содержанию и ремонту имущества» – 15:  2021 г. – 5;  2022 г. – 5;  2023 г. – 5.  «Система видео наблюдения» – 1.  2021 г. – 1;  2022 г. – 0;  2023 г. – 0. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 г.г. |
| Перечень основных мероприятий | - «Благоустройство общественных территорий»;  - «Благоустройство дворовых территорий МКД»;  - «Благоустройство территории традиционных мест захоронений (кладбища)»  - «Озеленение территории поселка»;  - «Контроль за соблюдением Правил благоустройства и сохранностью муниципального имущества. Содержание муниципального имущества». |
| Общий объем финансирования Подпрограммы по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы состовляет местный бюджет – 49 586,48296 тыс. рублей из них по годам:  2021 г. – 19 586,48296 тыс. рублей;  2022 г. – 15 000,00000 тыс. рублей;  2023 г. – 15 000,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - благоустроенные общественные территорий поселка;  - благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов поселка;  - территория кладбища комфортная для посещения;  - благоустроенные локальные захоронения участников ВОВ;  - муниципальное имущество (детские площадки, спортивные площадки, площадки под сбор ТКО, системы видео наблюдения и пр.) в технически исправном состоянии;  - снижение количества случаев нарушений Правил благоустройства и порчи муниципального имущества;  - условия для беспрепят­ственного доступа инвалидов и других ма­ломобильных групп населения к обществен­ным территориям и дворовым территориям многоквартирных;  - вовлеченность заин­тересованных граждан, организаций в реа­лизацию мероприятий по благоустройству территорий поселка. |

1. **Цели и задачи Подпрограммы «Благоустройство территорий», сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью реализации Подпрограммы является, повышение уровня благоустройства территорий МО СП «п. Оссора». Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения поселка Оссора. Улучшение внешнего облика поселка Оссора.

Задачей Подпрограммы является:

Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселка Оссора, путем:

1) оценки физического состояния всех дво­ровых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благо­устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

2) благоустройства всех дворовых и обще­ственных территорий, нуждающихся в бла­гоустройстве;

3) формирования условий для беспрепят­ственного доступа инвалидов и других ма­ломобильных групп населения к обществен­ным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;

4) повышения уровня вовлеченности заин­тересованных граждан, организаций в реа­лизацию мероприятий по благоустройству территорий поселка Оссора;

5) содержание и ремонт муниципального имущества;

6) выявление случаев нарушений Правил благоустройства и порчи муниципального имущества.

Сроки реализации Подпрограммы, в один этап с 2021 года по 2023 год.

1. **Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограммой предусмотрены основные мероприятия:

- «Благоустройство общественных территорий»;

- «Благоустройство дворовых территорий МКД»;

- «Благоустройство территории традиционных мест захоронений (кладбища)»;

- «Озеленение территории поселка»;

- «Контроль за соблюдением Правил благоустройства и сохранностью муниципального имущества. Содержание муниципального имущества».

Благоустройство территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной комфортной для жизнедеятельности среды, включающей:

а) установка скамеек и урн для мусора;

в) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

г) обустройство тротуаров, пешеходных дорожек;

д) озеленение (устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, пр.).

**Визуализированные образцы элементов благоустройства:**



****





1. **Механизмы реализации и управления Подпрограммой**

Общее управление Подпрограммой осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказов для заключения муниципальных контрактов:

1) на выполнение работ (услуг):

- благоустройство обще­ственных территорий поселка Оссора;

- благоустройство дворовых территорий поселка Оссора;

- благоустройство территории кладбища;

- благоустройство локальных мест захоронения участников ВОВ;

- озеленение территории поселка;

2) на приобретение скамеек, урн для мусора, оборудования для детских и спортивных площадок.

Расходование средств осуществляется исполнителями работ и поставщиками материальных ценносте на основании заключенных муниципальных контрактов.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| «Благоустройство территорий» | 49 586,48296 | 19 586,48296 | 15 000,00000 | 15 000,00000 |

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

За период реализации Подпрограммы планируется:

- благоустроенные общественные территорий поселка;

- благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов поселка;

- территория кладбища комфортная для посещения;

- благоустроенные локальные захоронения участников ВОВ;

- муниципальное имущество (детские площадки, спортивные площадки, площадки под сбор ТКО, системы видео наблюдения и пр.) в технически исправном состоянии;

- снижение количества случаев нарушений Правил благоустройства и порчи муниципального имущества;

- условия для беспрепят­ственного доступа инвалидов и других ма­ломобильных групп населения к обществен­ным территориям и дворовым территориям многоквартирных;

- вовлеченность заин­тересованных граждан, организаций в реа­лизацию мероприятий по благоустройству территорий поселка.

**Паспорт Подпрограммы «Проектная и техническая документация»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Проектная и техническая документация» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Исполнители подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Участники подпрограммы | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» |
| Цель подпрограммы | Подготовка кадастровой, проектно-сметной и прочей технической документации. |
| Задачи подпрограммы | - подготовка проектно-сметной документации (ПСД), в том числе и исследования (экспертиза) ПСД;  - проведение кадастровых работ, в т.ч. установление границ земельных участков;  - подготовка технических планов объектов;  - оценка имущества. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | «Документ» - 30:  2021 г. – 10;  2022 г. – 10;  2023 г. – 10. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 г.г. |
| Перечень основных мероприятий | «Подготовка документации» |
| Общий объем финансирования Подпрограммы по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет, местный бюджет – 6 000,00000тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 г. – 2 000,00000 тыс. рублей;  2021 г. – 2 000,00000 тыс. рублей;  2022 г. – 2 000,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - проектно-сметная документация (ПСД) для создания или ремонта объектов МО СП «п. Оссора»;  - кадастровые планы установления границ земельных участков;  - технические планы объектов, для внесения сведений объектов недвижимости МО СП «п. Оссора» в ЕГРН;  - документ устанавливающий рыночную стоимость имущества, в том числе и стоимость аренды. |

1. **Цели и задачи Подпрограммы «Проектная и техническая документация», сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью реализации Подпрограммы является, подготовка проектно-сметной, кадастровой и прочей технической документации.

Задачей Подпрограммы является:

- подготовка проектно-сметной документации (ПСД) для ремонта объектов МО СП «п. Оссора»;

- проведение кадастровых работ, в т.ч. установление границ земельных участков;

- подготовка технических планов объектов для внесения сведений по объектам недвижимости МО СП «п. Оссора» в ЕГРН;

- оценка имущества - определение рыночной стоимости имущества, в том числе и стоимость аренды.

Сроки реализации Подпрограммы, в один этап с 2021 года по 2023 год.

1. **Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограммой предусмотрено основное мероприятие:

- «Подготовка документации».

1. **Механизмы реализации и управления Подпрограммой**

Общее управление Подпрограммой осуществляет управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора».

Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказов для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг):

- подготовка проектно-сметной документации (ПСД);

- исследования (экспертиза) ПСД;

- проведение кадастровых работ, в т.ч. установление границ земельных участков;

- подготовка технических планов недвижимого имущества;

- оценка имущества.

Расходование средств осуществляется исполнителями работ на основании заключенных муниципальных контрактов.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| «Проектная и техническая документация для реализации мероприятий муниципальных программ» | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

За период реализации Подпрограммы планируется:

- проектно-сметная документация (ПСД) для создания или ремонта объектов МО СП «п. Оссора»;

- кадастровые планы установления границ земельных участков;

- технические планы объектов, для внесения сведений объектов недвижимости МО СП «п. Оссора» в ЕГРН;

- документ устанавливающий рыночную стоимость имущества, в том числе и стоимость аренды

Приложение № 2

к Муниципальной программе

**Целевые показатели (индикаторы) МП «Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показатели (индикатора) | Единица измерения | Базовое (начальное) значение целевого показателя (индикатора) | Целевое значение индикатора по годам реализации программы | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма** «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора» | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь ремонта и содержания дорог | тыс. м2 | 609,55 | 2 123,532 | 707,844 | 707,844 | 707,844 |
| 1.2. | Протяженность дорог подлежащих капитальному ремонту | тыс.м | 3 349,90 | 8176,20 | 4 485,200 | 3 691,00 | 0 |
| 1.3. | Площадь увлажнения дорог | тыс. м2 | 411,35 | 1234,05 | 411,35 | 411,35 | 411,35 |
| 1.4. | Ремонт и содержание тротуаров | маш. ч. | 100 | 450 | 150 | 150 | 150 |
| 1.5. | Работы по содержанию придомовых проездов | маш. ч. | 10 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 1.6.1. | Электроэнергия для уличного освещения | кВтч | 147 490 | 390 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 1.6.2. | Ремонт сетей уличного освещения | ед. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1.6.3. | Новые линии уличного освещения | тыс.м | 0,5 | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| **Подпрограмма** «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора» | | | | | | | |
| 2.1. | Работы по санитарной очистки территорий и ликвидации несанкционированных свалок | маш. час. | 1 100 | 3 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 2.1. | Работы по санитарной очистки территорий и ликвидации несанкционированных свалок | чел. ч | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.2. | Площадки ТКО | шт. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство территорий» | | | | | | | |
| 3.1. | Общественные территории | ед. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. | Дворовые территории МКД | ед. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3. | Работы по благоустройству кладбища | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Саженцы | шт. | 30 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.1. | Работы по содержанию и ремонту имущества | ед. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5.2 | Система видеонаблюдения | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма** «Проектная и техническая документация» | | | | | | | |
| 5.1. | Документация | ед. | 17 | 45 | 15 | 15 | 15 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) МП** **«Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя ([1](../../../../AppData/Roaming/Users/56BD~1/AppData/Local/Temp/99076-11955-11986.docx#sub_1101)) | Временные характеристики показателя ([2](../../../../AppData/Roaming/Users/56BD~1/AppData/Local/Temp/99076-11955-11986.docx#sub_1102)) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ([3](../../../../AppData/Roaming/Users/56BD~1/AppData/Local/Temp/99076-11955-11986.docx#sub_1103)) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности ([4](../../../../AppData/Roaming/Users/56BD~1/AppData/Local/Temp/99076-11955-11986.docx#sub_1104)) | Объект и единица наблюдения ([5](../../../../AppData/Roaming/Users/56BD~1/AppData/Local/Temp/99076-11955-11986.docx#sub_1105)) | Ответственный за сбор данных по показателю ([6](../../../../AppData/Roaming/Users/56BD~1/AppData/Local/Temp/99076-11955-11986.docx#sub_1107)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма** «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора» | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Площадь ремонта и содержания дорог» | тыс. м2 | Площадь содержания автомобильных дорог общего пользо­вания (грейдерование, уборка снега) | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности в зависимости от погодных условий  (зимний период уборка снега, в остальное время грейдерование и выравнивание) | 609,55 | Данные формируются на основании расходования средств за прошедший период (год) | Автомобильные дороги общего пользо­вания | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 1.2. | «Протяженность дорог подлежащих капитальному ремонту» | тыс. м | Протяженность автомобильных дорог подлежащих капитальному ремонту | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 3 349,9 | Данные формируются на основании проектно-сметной стоимости | Автомобильные дороги общего пользо­вания | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 1.3. | «Площадь увлажнения дорог» | тыс. м2 | Площадь увлажнения автомобильных дорог общего пользо­вания | В весенне–летний период | Данные показатели зависят от фактической потребности в зависимости от погодных условий | 411,35 | Данные формируются на основании расходования средств за прошедший период (год) | Автомобильные дороги общего пользо­вания | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 1.4. | «Ремонт и содержание тротуаров» | ммаш. ч. | Работы (услуги) по содержанию и ремонту тротуаров | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 100 | Данные формируются на основании проектно-сметной стоимости | Территория поселка | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 1.5. | «Работы по содержанию придомовых проездов» | ммаш. ч.  чел. ч. | Объём работ на содержание придомовых проездов | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности в зависимости от погодных условий  (зимний период уборка снега, в остальное время грейдерование и выравнивание) | 50 | Данные формируются на основании расходования средств за прошедший период (год) | Придомовые проезды | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 1.6.1 | «Электроэнергия для уличного освещения» | кВт/ч | Количество электроэнергии для уличного освещения | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 130 000 | Данные формируются на основании расходования средств за прошедший период (год) | Линии уличного освещения | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 1.6.2 | «Ремонт сетей уличного освещения» | ед | Количество ремонтных работ линий уличного освещения | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 2 | Данные формируются на основании расходования средств за прошедший период (год) | Линии уличного освещения | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 1.6.3 | «Новые линии уличного освещения». | тыс. м | Протяженность вновь установленных линий уличного освещения | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 0,5 | Данные формируются на основании проектно-сметной стоимости | Линии уличного освещения | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| **Подпрограмма** «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора» | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Работы по санитарной очистки территорий и ликвидации несанкционированных свалок» | Маш. ч.  Чел. ч. | Объём работ на очистку территории поселка, территории кладбища и ликвидацию несанкционированных свалок | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 1 100 | Данные формируются на основании расходования средств за прошедший период (год) | Территория поселка.  Территория кладбища. | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 2.2. | «Площадки ТКО» | ед | Количество созданных и отремонтированных площадок ТКО | В течении года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 1 000 | Данные формируются на основании проектно-сметной стоимости | Площадка накопления ТКО | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| **Подпрограмма** «Благоустройство территорий» | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Общественные территории» | ед | Количество благоустроенных общественных территорий | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности (состояния общественных территорий ) | 2 | Данные формируются на основании проектно-сметной стоимости | Общественные территории | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 3.2 | «Дворовые территории МКД» | ед | Количество благоустроенных дворовых тер­риторий | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности (состояния дворовых территории МКД) | 2 | Данные формируются на основании проектно-сметной стоимости | Дворовые территории МКД | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 3.3 | «Работы по благоустройству кладбища» | ед. | Количество работ (услуг) по благоустройству кладбища | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности (состояния территории кладбища) | 2 | Данные формируются на основании запроса стоимости работ у различных организаций | Территория кладбища | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 3.4 | «Саженцы» | шт. | Количество посаженных саженцев | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 30 | Данные формируются на основании запроса стоимости работ у различных организаций | Территория поселка | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 3.5.1 | «Работы по содержанию и ремонту имущества» | ед. | Работы по содержанию и ремонту имущества (детских, спортивных площадок, системы видеонаблюдения и пр.) | В течение года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 2 | Данные формируются на основании запроса стоимости работ у различных организаций | Муниципальное имущество (детские, спортивные площадки, система видеонаблюдения и пр.) | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| 3.5.2 | «Система видеонаблюдения» | ед. | Установленные системы видеонаблюдения | В течении года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 0 | Данные формируются на основании запроса стоимости работ у различных организаций | Система видеонаблюдения. | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |
| **Подпрограмма** «Проектная и техническая документация» | | | | | | | | | |
| 4.1. | «Документация» | ед. | Подготовка: - проектно-сметной документации (ПСД);  экспертиза ПСД;  документа кадастровых работ, в т.ч. установления границ земельных участков;-технических планов недвижимого имущества;  - документ оценки имущества. | В течении года | Данные показатели зависят от фактической потребности | 17 | Данные формируются на основании запроса стоимости работ у различных организаций | Объекты недвижимого имущества. Территория поселка (кадастр земли). | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

**Финансовое обеспечение реализации МП** «**Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы /подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | | Объем средств на реализацию программы (тыс. рублей) | | | |
| ГРБС | ЦСР \* | **Всего** | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа: | Всего, в том числе: | 923 | 03000 | 112 097,24796 | 40 517,24796 | 35 790,00000 | 35 790,00000 |
| «Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора» | за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 277,08987 | 277,08987 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 814,87951 | 5 814,87951 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 106 005,27858 | 34 425,27858 | 35 790,00000 | 35 790,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Подпрограмма «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора» | Всего, в том числе: | 923 | 03100 | 33 340,76500 | 13 160,76500 | 10 090,00000 | 10 090,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 33 340,76500 | 13 160,76500 | 10 090,00000 | 10 090,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | 923 | 03101 | 13 500,00000 | 4 500,00000 | 4 500,00000 | 4 500,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 13 500,00000 | 4 500,00000 | 4 500,00000 | 4 500,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | 923 | 03102 | 4 070,76500 | 4 070,76500 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 4 070,76500 | 4 070,76500 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Увлажнение автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | 923 | 03103 | 4 950,00000 | 1 650,00000 | 1 650,00000 | 1 650,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 4 950,00000 | 1 650,00000 | 1 650,00000 | 1 650,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Тротуары» | Всего, в том числе: | 923 | 03104 | 350,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 1 050,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Проезды к дворовым территориям МКД» | Всего, в том числе: | 923 | 03105 | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Уличное освещение территории поселения» | Всего, в том числе: | 923 | 03106 | 8 270,00000 | 2 090,00000 | 3 090,00000 | 3 090,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 8 270,00000 | 2 090,00000 | 3 090,00000 | 3 090,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6.1 | Мероприятие «Потребление электроэнергии» | Всего, в том числе: |  |  | 3 270,00000 | 1 090,00000 | 1 090,00000 | 1 090,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 3 270,00000 | 1 090,00000 | 1 090,00000 | 1 090,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6.2 | Мероприятие «Ремонт и восстановление сетей уличного освещения» | Всего, в том числе: |  |  | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6.3 | Мероприятие «Установка новых сетей уличного освещения» | Всего, в том числе: |  |  | 2 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 2 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Подпрограмма «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора» | Всего, в том числе: | 923 | 03200 | 23 170,00000 | 5 770,00000 | 8 700,00000 | 8 700,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 23 170,00000 | 5 770,00000 | 8 700,00000 | 8 700,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Санитарная очистка территории поселка и территории кладбища. Ликвидация несанкционированных свалок» | Всего, в том числе: | 923 | 03201 | 21 000,00000 | 5 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 21 000,00000 | 5 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Площадки ТКО» | Всего, в том числе: | 923 | 03202 | 2 170,00000 | 770,00000 | 700,00000 | 700,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 2 170,00000 | 770,00000 | 700,00000 | 700,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территорий» | Всего, в том числе: | 923 | 03300 | 49 586,48296 | 19 586,48296 | 15 000,00000 | 15 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 277,08987 | 277,08987 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 814,87951 | 5 814,87951 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 43 494,51358 | 13 494,51358 | 15 000,00000 | 15 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | Всего, в том числе: | 923 | 03301 | 20 795,00000 | 10 795,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 795,00000 | 5 795,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 15 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий МКД» | Всего, в том числе: | 923 | 03302 | 22 494,51358 | 6 494,51358 | 8 000,00000 | 8 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 22 494,51358 | 6 494,51358 | 8 000,00000 | 8 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Основное мероприятие «Благоустройство территории традиционных мест захоронений (кладбища)» | Всего, в том числе: | 923 | 03303 | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.1 | «Благоустройство локальных мест захоронения участников ВОВ» | Всего, в том числе: |  |  | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4 | Основное мероприятие «Озеленение территории поселка» | Всего, в том числе: | 923 | 03304 | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением Правил благоустройства и сохранностью муниципального имущества. Содержание муниципального имущества» | Всего, в том числе: | 923 | 03305 | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5.1 | «Содержание муниципального имущества» | Всего, в том числе: |  |  | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5.2 | «Видеонаблюдение» | Всего, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | 923 | 033F2 | 296,96938 | 296,96938 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 277,08987 | 277,08987 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 19,87951 | 19,87951 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Подпрограмма «Проектная и техническая документация» | Всего, в том числе: | 923 | 03400 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Подготовка документации» | Всего, в том числе: | 923 | 03401 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение № 5

к Муниципальной программе

**Группировка объемов финансирования МП** «**Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора» по источникам финансирования и распорядителям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Главный распорядитель (распорядитель) средств, исполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по Программе: | Всего, в том числе: | 112 097,24796 | 40 517,24796 | 35 790,00000 | 35 790,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* | 277,08987 | 277,08987 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 5 814,87951 | 5 814,87951 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений | 106 005,27858 | 34 425,27858 | 35 790,00000 | 35 790,00000 |
| за счет внебюджетных средств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» | Всего, в том числе: | 112 097,24796 | 40 517,24796 | 35 790,00000 | 35 790,00000 |
| за счет средств федерального бюджета\*\* | 277,08987 | 277,08987 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 5 814,87951 | 5 814,87951 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений | 106 005,27858 | 34 425,27858 | 35 790,00000 | 35 790,00000 |
| за счет внебюджетных средств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение № 6

к Муниципальной программе

**Перечень мероприятий МП** «**Благоустройство территорий муниципального образования сельское поселение «поселок Оссора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятий | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма** «Автомобильные дороги общего пользования МО СП «п. Оссора» | | | | | | | |
| 1.1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Автомобильные дороги общего пользования, соответствующие нормативным требованиям | Разрушение до­рожного полотна | Показатель 1.1. Приложения 1 к Программе |
| 1.2 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Автомобильные дороги общего пользования, соответствующие нормативным требованиям | Разрушение до­рожного полотна | Показатель 1.2. Приложения 1 к Программе |
| 1.3 | «Увлажнение автомобильных дорог» | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Улучшение экологического и санитарного состояния | Ухудшение экологического и санитарного состояния | Показатель 1.3. Приложения 1 к Программе |
| 1.4 | «Тротуары» | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Повышение уровня комфортности и дорожной безопасности передвижения пешеходов. | Нарушение дорожной безопасности передвижения пешеходов. | Показатель 1.4. Приложения 1 к Программе |
| 1.5 | «Проезды к дворовым территориям МКД» | Управление по выполнению полномочий МО CП «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Проезды к дворовым территориям МКД соответствующие нормативным требованиям | Разрушение придомовых проездов | Показатель 1.5. Приложения 1 к Программе |
| 1.6 | «Уличное освещение территории поселения | Управление по выполнению полномочий МО CП «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Освещение территории поселка в темное время суток | Недостаточная освещенность | Показатель 1.6. Приложения 1 к Программе |
| **Подпрограмма** «Обращение с отходами и санитарная очистка территории МО СП «п. Оссора» | | | | | | | |
| 2.1 | «Санитарная очистка территории поселка и территории кладбища. Ликвидация несанкционированных свалок» | Управление по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Содержание территории в соответствии с санитарными нормами | Нарушение санитарно – эпидемиологических требований | Показатель 2.1. Приложения 1 к Программе |
| 2.2 | «Площадки ТКО» | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Обеспечение надлежащего содержания мест накопления ТКО | Нарушение санитарно – эпидемиологических требований | Показатель 2.2. Приложения 1 к Программе |
| **Подпрограмма** «Благоустройство территорий» | | | | | | | |
| 3.1 | «Благоустройство общественных территорий» | Управление по выполнению полномочий МО CП «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий. | Запущенное состояние и низкий уровень благоустройства общественных территорий | Показатель 3.1. Приложения 1 к Программе |
| 3.2 | «Благоустройство дворовых территорий МКД» | Управление по выполнению полномочий МО CП «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Повышение уровня благоустройства дворов МКД, комфортных для проживания. | Запущенное состояние и низкий уровень благоустройства дворов МКД | Показатель 3.2. Приложения 1 к Программе |
| 3.3 | «Благоустройство территории традиционных мест захоронений (кладбища)» | Управление по выполнению полномочий МО CП «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Повышение уровня благоустройства кладбища, комфортные условия для посещения. | Запущенное состояние | Показатель 3.3. Приложения 1 к Программе |
| 3.4 | «Озеленение территории поселка» | Управление по выполнению полномочий МО CП «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Улучшение экологического состояния и внешнего вида поселка. | Ухудшение экологического состояния и внешнего вида поселка. | Показатель 3.4. Приложения 1 к Программе |
| 3.5 | «Контроль за соблюдением Правил благоустройства и сохранностью муниципального имущества. Содержание муниципального имущества» | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» | 2021 | 2023 | Снижение количества случаев нарушений Правил благоустройства. Сохранность имущества. | Запущенное состояние поселка и муниципального имущества. | Показатель 3.5. Приложения 1 к Программе |
| **Подпрограмма** «Проектная и техническая документация» | | | | | | | |
| 4.1 | «Подготовка документации» | Управление по выполнению полномочий МО CП  «п. Оссора» | 2021 | 2023 | ПСД для создания или ремонта объектов. Кадастровые планы установления границ земельных участков.  Технические планы объектов, для внесения сведений объектов недвижимости в ЕГРН.  Документ оценки устанавливающий рыночную стоимость имущества | Нарушение Градостроительного кодекса РФ.  Сложности при территориальном планировании. Отсутствие возможности внесения сведений в ЕГРН. | Показатель 4.1. Приложения 1 к Программе |